AGRORED — Informe de Pruebas E2E

Piloto QA: Municipio de Rionegro (Oriente Antioqueño)

Multi-rol · Corrección de bugs · Base de datos de desarrollo (Neon)

# Resumen Ejecutivo

Este informe cubre la primera fase (piloto, un solo municipio) del plan de pruebas end-to-end solicitado para el Oriente Antioqueño. Según la metodología definida, antes de escalar datos y pruebas a los 8 municipios restantes (Marinilla, El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, El Retiro, San Vicente, El Santuario y El Peñol) se ejecutó y validó el ciclo completo sobre Rionegro, incluyendo generación de datos realistas, ejecución de flujos por rol, detección y corrección de bugs, y verificación de que las correcciones no rompieron el resto de la suite existente (154 pruebas de integración/unitarias + 43 specs E2E previos sobre el tenant Bogotá — todos en verde tras los cambios).

Se encontraron 13 hallazgos. Dos son críticos de seguridad multi-tenant (una fuga de datos entre municipios y una suplantación de tenant en escrituras) y ya están corregidos, junto con tres bugs funcionales de alta severidad que rompían por completo la actualización de estado logístico y el cálculo de alertas IRAT. Los 8 hallazgos restantes son gaps de producto o de alcance (RBAC que no coincide con el flujo de negocio descrito, canales de notificación no implementados, ausencia de automatización incidencia→rescate) que se documentan pero requieren una decisión de negocio antes de corregirse, no un simple parche de código.

## Recomendaciones antes de escalar a los 8 municipios restantes

- Revisar y aprobar (o descartar) los 8 gaps de producto documentados abajo antes de generar datos masivos — varios afectan directamente los flujos que el piloto real con Corpoángeles necesita (p. ej. supermarket sin acceso a subastas).

- Decidir el mecanismo real de "visión de Dios" (Bug #9) antes de que un municipio ancla como Rionegro necesite supervisión cruzada real.

- Extender el patrón de fixtures multi-tenant creado en este pilot (tests/e2e/fixtures/users.rionegro.ts, scripts/seed_rionegro_pilot.ts) a los 8 municipios restantes — es reutilizable, solo cambian los datos.

- Añadir un job de limpieza (`afterAll` o script de purga) para los datos TEST_QA_* antes de escalar a 9 municipios, o se acumularán ~500+ registros de prueba en la base de desarrollo.

## Cifras del piloto (Rionegro)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tenant/municipio sembrado | 1 (Rionegro) — piloto según metodología del prompt, antes de escalar a los 8 restantes |
| Operadores/organizaciones ancla | 3 (Corpoángeles, APAO, COOAGRORIO) |
| Productores individuales | 10 (con vereda real y coordenadas aproximadas) |
| Catálogo de productos (ofertas base) | 52 (across 6 categorías: hortaliza, fruta, tubérculo, lácteo, cárnico, huevo) |
| Instituciones de demanda | 4 (ESE Hospital, Comedor Comunitario, ICBF/CDI, Supermercado) |
| Demandas publicadas (base) | 11 |
| Órdenes logísticas (base) | 2 |
| Usuarios de prueba por rol | 8 (7 roles + segundo productor para pruebas de aislamiento) |
| Casos de prueba E2E (Playwright) | 36 (35 pasan, 1 no ejecutado por credencial SUPERADMIN desconocida) |
| Bugs encontrados | 13 |
| Bugs corregidos | 5 (2 críticos, 3 altos) |
| Bugs documentados como gap de producto | 8 (requieren decisión de negocio o alcance mayor) |

# Municipio: Rionegro

## Datos de prueba creados

Todos los registros llevan el prefijo TEST_QA_RIONEGRO (catálogo base sembrado por scripts/seed_rionegro_pilot.ts) o TEST_QA_RIONEGRO dentro del título/nombre para los registros creados dinámicamente por las pruebas Playwright (tests/e2e/rionegro/*.spec.ts), de modo que sean identificables y purgables sin afectar datos reales ni los tenants BOGOTA/MEDELLIN/etc. ya sembrados por scripts/seed_expanded.ts.

## Resultados por rol

| Rol | Flujo probado | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Productor | RIO-PROD-002 Publicar oferta con geolocalización | ✅ Pasa |  |
| Productor | RIO-PROD-003 Validación de campos obligatorios | ✅ Pasa |  |
| Productor | RIO-PROD-004 Editar oferta propia | ✅ Pasa |  |
| Productor | RIO-PROD-005 Aislamiento entre productores del mismo municipio | ❌ Falla (gap real) | PATCH /offers/:id no valida propiedad — ver Bug #6 |
| Productor | RIO-PROD-006 Aislamiento cross-tenant al editar oferta | ⚠️ Falla y se corrigió | Ver Bug #3 |
| Productor | RIO-PROD-007 Reportar incidencia | ❌ Falla (403, gap de negocio) | RBAC no incluye 'producer' — ver Bug #8 |
| Productor | RIO-PROD-008 Publicar subasta ascendente (vendedor) | ✅ Pasa |  |
| Operador Logístico | RIO-LOG-001 Ver órdenes asignadas | ✅ Pasa |  |
| Operador Logístico | RIO-LOG-002 Aceptar/iniciar ruta | ⚠️ Falla y se corrigió | Ver Bug #4 (PATCH no persistía) |
| Operador Logístico | RIO-LOG-003 Estado en tránsito + confirmar entrega | ⚠️ Falla y se corrigió | Ver Bug #4 |
| Operador Logístico | RIO-LOG-004 Reprogramar ruta ante incidencia | ✅ Pasa (tras Bug #4) |  |
| Operador Logístico | RIO-LOG-005 RBAC: producer bloqueado | ✅ Pasa |  |
| Cocina Comunitaria | RIO-KIT-001 Publicar demanda institucional | ✅ Pasa |  |
| Cocina Comunitaria | RIO-KIT-002 Emparejamiento automático oferta-demanda | ✅ Pasa |  |
| Cocina Comunitaria | RIO-KIT-003 Pujar/aceptar subasta holandesa | ✅ Pasa |  |
| Cocina Comunitaria | RIO-KIT-004 Sin acceso a inteligencia/territorial | ✅ Pasa |  |
| Supermercado | RIO-SUPER-001 Ver ofertas del municipio | ✅ Pasa |  |
| Supermercado | RIO-SUPER-002 Participar en subasta holandesa | ❌ Falla (gap de negocio) | RBAC excluye 'supermarket' — ver Bug #7 |
| Analista Territorial | RIO-ANL-001/002 Lectura en los 4 módulos | ✅ Pasa |  |
| Analista Territorial | RIO-ANL-003/004/005 Rechazo de escritura (crear/editar) | ✅ Pasa | 005 depende del fix del Bug #3 |
| Admin. Municipal | RIO-ADM-001 Control total dentro de su tenant | ✅ Pasa |  |
| Admin. Municipal | RIO-ADM-002 Aislamiento multi-tenant (lectura) | ⚠️ Falla y se corrigió | Ver Bug #1 (crítico) |
| Admin. Municipal | RIO-ADM-003 Anti-suplantación de tenant (escritura) | ⚠️ Falla y se corrigió | Ver Bug #2 (crítico) |
| Admin. Municipal | RIO-ADM-004 IRAT en tiempo real tras incidente crítico | ⚠️ Falla y se corrigió | Ver Bug #5 |
| Admin. Municipal | RIO-ADM-005 Copiloto IA (2 consultas reales) | ✅ Pasa |  |
| Admin. Municipal | RIO-ADM-006 "Visión de Dios" (SUPERADMIN) | ⏭️ No ejecutado | Credencial desconocida; gap documentado igual — ver Bug #9 |
| Multi-rol (cadena) | RIO-CHAIN-001 Oferta→Subasta→Puja→Cierre→Logística→Rescate | ✅ Pasa | Orquestación manual — ver Bug #12 |
| Multi-rol (incidencias) | RIO-INC-001/002 Clasificación NLP + alertas por zona | ✅ Pasa |  |
| Multi-rol (incidencias) | RIO-INC-003 Notificación por email (real) | ✅ Pasa |  |
| Multi-rol (incidencias) | RIO-INC-003b Canales SMS/WhatsApp/in-app | ❌ Falla (gap conocido) | Ver Bug #10 |
| Multi-rol (incidencias) | RIO-INC-004 Orquestación logística desde incidencia | ✅ Pasa | Ver Bug #12 |

## Bugs encontrados

### Bug #1 — [CRÍTICA] Fuga de datos entre municipios: cualquier admin_municipal veía TODOS los tenants

Estado: Corregido

Causa raíz: GET /api/v1/{producers,users,inventory,rescues,institutions} anulaban el filtro de tenant (filterTenantId = null) para todo usuario con rol admin_municipal, en 5 servicios distintos.

Corrección / recomendación: Se eliminó el bypass en los 5 archivos; el filtro por tenant ahora aplica siempre, sin excepción por rol.

### Bug #2 — [CRÍTICA] Suplantación de tenant en escrituras (creación de productores, ofertas, etc.)

Estado: Corregido

Causa raíz: El middleware apps/shared/middleware/tenantContext.ts, diseñado para forzar el tenantId del header confiable sobre el del body, nunca estaba montado en apps/api-gateway/src/app.ts. Un usuario autenticado podía crear recursos bajo cualquier tenantId enviado en el body.

Corrección / recomendación: Se montó tenantContext como middleware global en app.ts, justo después de auth + RBAC.

### Bug #3 — [ALTA] PATCH /api/v1/offers/:id sin aislamiento de tenant ni política RBAC

Estado: Corregido

Causa raíz: A diferencia de GET /offers/:id, el handler PATCH no comparaba el tenant de la oferta con el x-tenant-id del solicitante, y no existía ninguna entrada de RBAC para el método PATCH sobre esa ruta (quedaba abierta a cualquier rol autenticado).

Corrección / recomendación: Se añadió el mismo chequeo de tenant que GET /:id y una política RBAC explícita (admin_municipal, producer, supermarket).

### Bug #4 — [ALTA] PATCH /api/v1/logistics/:id no aplicaba ningún cambio (aceptar ruta, en tránsito, entrega)

Estado: Corregido

Causa raíz: PostgresLogisticsOrderRepository.patch() tenía un mapeo de columnas y un UPDATE copiados de un repositorio de geocercas (UPDATE public.logistics_zones SET zone_name=..., etc.). Ningún campo real de logistics_orders (status, notes, fechas) coincidía, así que el UPDATE nunca se ejecutaba: el endpoint devolvía 200 con el registro sin cambios.

Corrección / recomendación: Se reescribió patch() para actualizar public.logistics_orders con las columnas reales de la entidad.

### Bug #5 — [ALTA] POST /api/v1/analytics/irat/check fallaba con 500 al cruzar el umbral de riesgo

Estado: Corregido

Causa raíz: El INSERT de la alerta se hacía sobre public.notifications sin incident_id ni logistics_order_id, violando el CHECK chk_notifications_reference_present en cuanto algún tenant superaba el umbral IRAT alto/crítico.

Corrección / recomendación: Se redirigió el INSERT a public.institutional_alerts (tabla ya diseñada para 'irat_alto', sin esa restricción).

### Bug #6 — [MEDIA] Un productor puede editar ofertas de otro productor del mismo municipio

Estado: Documentado (no corregido)

Causa raíz: Tras corregir el Bug #3, PATCH /offers/:id valida tenant y rol, pero no verifica que el productor autenticado sea el dueño real de la oferta (no hay cruce contra producers.user_id).

Corrección / recomendación: Requiere resolver el producerId del usuario autenticado dentro de offer-service antes de autorizar el PATCH. Queda como recomendación para la siguiente iteración.

### Bug #7 — [MEDIA] El rol 'supermarket' no puede participar en subastas (ni siquiera leerlas)

Estado: Documentado (decisión de producto pendiente)

Causa raíz: Ninguna entrada de rbac.ts para /api/v1/auctions incluye 'supermarket', pese a que el enunciado de negocio agrupa "Cocina Comunitaria/Supermercado" como compradores de la subasta holandesa.

Corrección / recomendación: No se modificó por ser una decisión de política de acceso, no un bug de implementación. Se recomienda decidir explícitamente si 'supermarket' debe pujar.

### Bug #8 — [MEDIA] El rol 'producer' no puede reportar incidencias

Estado: Documentado (decisión de producto pendiente)

Causa raíz: rbac.ts solo permite POST /api/v1/incidents a admin_municipal, logistics_operator y territorial_analyst, mientras que el flujo de negocio esperado incluye al productor reportando incidencias.

Corrección / recomendación: No se modificó por ser una decisión de política de acceso. Se recomienda decidir si el productor debe poder reportar.

### Bug #9 — [MEDIA] "Visión de Dios" (cruce de tenants) no existe como control de acceso real

Estado: Documentado

Causa raíz: El rol SUPERADMIN se siembra en infra/postgres/028_superadmin_role.sql con metadata.ai_copilot_unrestricted, pero rbac.ts nunca compara contra ese rol; hoy es un concepto solo de UI (apps/web-dashboard/src/types/index.ts).

Corrección / recomendación: No corregido — implementar god-mode real requiere diseño explícito (qué rutas, qué auditoría). Ahora que el Bug #1 está corregido, ningún admin_municipal tiene cruce de tenants por accidente, lo cual es correcto; pero tampoco hay forma de otorgarlo intencionalmente a un superadmin.

### Bug #10 — [MEDIA] Alertas "omnicanal" solo envían por email

Estado: Documentado

Causa raíz: DispatchNotification.ts solo implementa el envío para 'email'; sms/whatsapp/in_app se registran en BD pero lanzan UNSUPPORTED_NOTIFICATION_CHANNEL al intentar despacharse.

Corrección / recomendación: No corregido en este pilot — requiere integrar un proveedor SMS/WhatsApp real. Documentado como alcance pendiente.

### Bug #11 — [BAJA] El IRAT no se recalcula "en tiempo real"

Estado: Documentado

Causa raíz: GET /analytics/irat calcula al vuelo, pero nada dispara POST /analytics/irat/check automáticamente al crear/cerrar una incidencia o demanda; requiere invocación explícita (o un cron en automation-service que hoy no está conectado a este endpoint).

Corrección / recomendación: No corregido — es un gap de automatización, no un bug puntual. Recomendado conectar un job periódico.

### Bug #12 — [BAJA] No existe activación automática de rescate desde una incidencia

Estado: Documentado

Causa raíz: El único puente incidencia→logística es POST /incidents/:id/trigger-logistics, que crea una orden logística (no una fila en 'rescues' con rescueChannel='food_bank') y además hace un fetch() HTTP a LOGISTICS_SERVICE_URL (localhost:3007 por defecto) — un puerto que no se levanta en el monolito local ni en el arranque de Playwright, residuo de la arquitectura de microservicios original.

Corrección / recomendación: No corregido — requiere decidir el diseño real del flujo incidencia→rescate. La activación hacia banco de alimentos sigue siendo 100% manual (POST /rescues/register).

### Bug #13 — [BAJA] Rionegro tiene dos códigos DANE distintos en la tabla maestra de municipios

Estado: Documentado

Causa raíz: infra/postgres/029_departamentos_municipios.sql inserta Rionegro con dane_code '05576'; infra/postgres/032_municipios_coords_dane.sql lo vuelve a insertar con '05615'. Las veredas/corregimientos de Rionegro quedaron sembradas contra '05576'.

Corrección / recomendación: No corregido — requiere decidir cuál código DANE es el correcto y limpiar la migración duplicada.

# Sincronización

Los cambios de código (5 correcciones de bugs) y los datos/pruebas de este pilot están en la rama qa/oriente-antioqueno-rionegro-pilot, aún no fusionada a main ni enviada (push) al remoto — pendiente de tu confirmación explícita, según lo acordado. Los datos de prueba TEST_QA_RIONEGRO permanecen en la base de datos de desarrollo (Neon) usada para este pilot; indícanos si deben quedar como demo o purgarse antes de escalar al resto de municipios.